**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

**УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН**

**БАЛАГАНКИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 02.03.2020 г. № 18

с. Балаганка

Об утверждении муниципальной программы «Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Балаганкинского муниципального образования на 2020-2022 годы**»**

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Постановлением Правительства Иркутской области от 29.10.2018 № 776-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы», Уставом Балаганкинского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Балаганкинского муниципального образования на 2020-2022 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать на сайте администрации Балаганкинского муниципального образования <http://балаганка.рф/>, информационном издании «Село».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Балаганкинского

муниципального образования О.И. Шарапова

Приложение

к постановлению администрации

Балаганкинского муниципального образования

от 02.03.2020 г. № 18

**Муниципальная программа**

**«Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории**

**Балаганкинского муниципального образования**

**на 2020-2022 годы»**

**1. Паспорт муниципальной программы «Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Балаганкинского муниципального образования на 2020-2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Балаганкинского муниципального образования на 2020-2022 годы» (далее – Программа) |
| Правовое основание разработки муниципальной программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;  Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;  Постановлением Правительства Иркутской области от 29.10.2018 № 776-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Балаганкинского муниципального образования |
| Участники муниципальной программы | Администрация Балаганкинского муниципального образования |
| Цель муниципальной программы | Предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду на территории Балаганкинского муниципального образования |
| Задача муниципальной программы | Снижение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду на территории Балаганкинского муниципального образования |
| Перечень основных мероприятий программы | 1. Кадастровые работы по межеванию земельных участков под контейнерные площадки;  2. Устройство контейнерных площадок ТКО, установка контейнеров ТКО.  2. Приобретение контейнеров ТКО.  3. Ликвидация несанкционированных свалок на территории Балаганкинского муниципального образования |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2022 годы |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Финансирование программы осуществляется за счет:  - средств бюджета Иркутской области;  - средств бюджета Балаганкинского муниципального образования  Объем финансирования Программы составляет 120,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год – 120,0 тыс. руб.  2021 год – 0,0 тыс. руб.  2022 год – 0,0 тыс. руб.  Объем финансирования Программы может ежегодно корректироваться в связи с изменениями уровня инфляции и уточняться при формировании бюджета Балаганкинского муниципального образования на очередной финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы. |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | 1. Количество межеванных земельных участков под контейнерные площадки – 3  2. Количество ликвидированных несанкционированных свалок - 1  3. Количество обустроенных контейнерных площадок –3  4. Количество приобретенных контейнеров - 9 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы позволит увеличить долю использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления до 50%. |

**2. Характеристика текущего состояния в области охраны окружающей среды в Балаганкинского муниципального образования**

В настоящее время на территории Балаганкинского муниципального образования нет обустроенного полигона ТКО. В виду отсутствия инфраструктуры - система сбора и вывоза твердых коммунальных отходов от частных домовладений отсутствует.

Сбор ТКО на территории Балаганкинского муниципального образования от частных домовладений осуществляют жители самостоятельно, и вывозится на площадку временного накопления ТКО, расположенную на территории Балаганкинского муниципального образования.

Организации и учреждения также осуществляют вывоз мусора самостоятельно.

Контейнерные площадки на территории Балаганкинского муниципального образования отсутствуют.

Основные экологические проблемы поселения связаны с решением вопроса снижение уровня загрязненности твердыми коммунальными отходами территории Балаганкинского муниципального образования.

В настоящее время значительную долю в загрязнении почвы Балаганкинского муниципального образования оказывают несанкционированные свалки. Несанкционированные свалки также являются кормовой базой для мышевидных грызунов, местом обитания клещей, являющихся переносчиками клещевого энцефалита.

Для улучшения экологической ситуации на территории Балаганкинского муниципального образования периодически возникают несанкционированные свалки, которые, подлежат ликвидации и рекультивации в первую очередь, ввиду их несоответствия санитарно-гигиеническим требованиям.

Муниципальная программа «Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Балаганкинского муниципального образования на 2020-2022 годы» предусматривает проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, мероприятий по экологическому просвещению за счет средств бюджета Иркутской области и бюджета Балаганкинского муниципального образования. Мероприятия, обозначенные в муниципальной программе, представляют собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение тактических задач с учетом прогнозируемых показателей по основным направлениям: совершенствование системы управления отходами и разработка проектно-сметной документации, устройство контейнерных площадок и установка контейнеров и их обслуживание.

Решение задач по устранению влияния негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения - это целостная система мер, организуемая в данной муниципальной программе.

**3. Цели и задачи программы**

Основной целью Программы является обеспечение реализации мер по охране окружающей среды и сохранению здоровья населения, создание экологически безопасной и комфортной среды на территории Балаганкинского муниципального образования для обеспечения устойчивого развития общества. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

- Снижение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду на территории Балаганкинского муниципального образования.

**4. Объем и источники финансирования муниципальной программы**

Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета Иркутской области, бюджета Балаганкинского муниципального образования (Приложение № 1 к программе).

Потребность в финансировании мероприятий Программы составляет 1000,00 тысяч рублей. Объем финансирования из местного бюджета составляет 120,0 тысяч рублей, в том числе:

в 2020 году – 120,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2022 году – 0,0 тыс. руб.

Объем финансирования Программы может ежегодно уточняться при формировании бюджета Балаганкинского муниципального образования на очередной финансовый год исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы.

**5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

Выполнение мероприятий программы позволит:

- провести кадастровые работы по межеванию земельных участков под контейнерные площадки;

- обустроить контейнерные площадки на территории Балаганкинского муниципального образования;

- приобрести необходимое количество мусорных контейнеров;

- ликвидировать несанкционированные свалки на территории Балаганкинского муниципального образования;

Показатели результативности программы представлены в таблице:

**Таблица 1. Показатели результативности**

**муниципальной программы**

**«** **Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов**

**на территории Балаганкинского** **муниципального**

**образования на 2020-2022 годы »**

| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Базовое значение за 2020 год | Планируемое значение  на 2020 год | Планируемое значение на 2021 год | Планируемое значение на 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа | | | | | |
| 1. | Количество межеванных земельных участков под контейнерные площадки | шт. | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Количество обустроенных контейнерных площадок | шт. | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 3. | Количество приобретенных контейнеров | шт. | 0 | 9 | 9 | 9 |
| 4. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | шт. | 0 | 40% | 70% | 100% |

**5. Оценка эффективности реализации мероприятий программы**

По результатам оценки эффективности программы главой Балаганкинского муниципального образования может быть принято решение о её корректировке или досрочном прекращении реализации программы.

Прекращение реализации программы осуществляется при условии отсутствия необходимости в проведении мероприятий программы.

Эффективность реализации программы и использования выделенных с этой целью средств бюджетов различного уровня обеспечивается за счет:

1) исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

2) прозрачности прохождения средств бюджетов различного уровня;

3) реализации мероприятий с участием средств бюджетов различного уровня.

**6. Контроль за ходом реализации программы**

Контроль за ходом реализации программы направлен на достижение поставленных программой целей и задач, и эффективности от проведения мероприятий.

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет глава Балаганкинского муниципального образования.

Ответственным исполнителем мероприятий программы является администрация Балаганкинского муниципального образования.

Приложение №1

к муниципальной программе «Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Балаганкинского муниципального образования

на 2020-2022 годы»

**Объемы и источники финансирования муниципальной программы   
«Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории**

**Балаганкинского** **муниципального образования на 2020-2022 годы»**

| **№ п/п** | **Цель, задача программы** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник** | **Источник финансового обеспечения** | **Объем финансирования муниципальной программы,  тыс. руб.** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **За весь период реализации** | **В том числе по годам** | | |
| **2020** | **2021** | **2022** |
| **Муниципальная программа «Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Балаганкинского муниципального образования на 2020-2022 годы»**  ***Цель Программы: Обеспечение реализации мер по охране окружающей среды и сохранению здоровья населения, создание экологически безопасной и комфортной среды на территории Балаганкинского муниципального образования для обеспечения устойчивого развития общества*** | | | | | | | |
| **Всего по муниципальной программе** | | **Администрация Балаганкинского** **муниципального образования** | **Всего** | **120,0** | **120,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **120,0** | **120,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| ***Задача: Снижение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду на территории Балаганкинского муниципального образования*** | | | | | | | |
| 1 | Кадастровые работы по межеванию земельных участков под контейнерные площадки | Администрация Балаганкинского муниципального образования | **Всего** | **30,0** | **30,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Устройство контейнерных площадок ТКО (3 шт.), установка контейнеров | Администрация Балаганкинского муниципального образования | **Всего** | **30,0** | **30,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Приобретение контейнеров ТКО (9 шт. по 0,75 м³)  Приобретение бункеров ТКО (2 шт. по 8 м³) | Администрация Балаганкинского муниципального образования | **Всего** | **30,0** | **30,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Балаганкинского муниципального образования | Администрация Балаганкинского муниципального образования | **Всего** | **30,0** | **30,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  | местный бюджет | **30,0** | **30,0** | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Глава администрации

Балаганкинского муниципального образования О.И. Шарапова